Załącznik nr 3

( po zmianach )

WYDATKI MAJĄTKOWE Z BUDZETU  Gminy Nowogród Bobrzański na 2008 rok

| Lp | Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | Dział Rozdział Inwestor | Rok rozpoczęcia Rok zakończenia | Zbiorcze zestawienie kosztów | Nakłady poniesione w latach ubiegłych | Plan wydatków na 2008 rok | Nakłady do poniesienia po roku planowym | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogaczowie (dokumentacja projektowa ) | 010-01010 Urząd Miejski | 2007-2009 | 1.107.600 | 1.500 | 126.100 | 980.000 | -środki własne -środki własne 196.000 Pożyczka preferencyjna 784.000 |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bogaczów ( dokumentacja projektowa ) | 010-01010 Urząd Miejski | 2008 | 100.000 |  | 100.000 |  | -środki własne |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rurociągu tłocznego dla wsi Niwiska, Pierzwin , Kamionka ( dokumentacja projektowa ) | 010-01010 Urząd Miejski | 2007-2008 | 150.000 | 50.000 | 100.000 |  | -środki własne |
| 4 | Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w m.Bogaczow (dokumentacja projektowa) | 010-01010 Urząd Miejski | 2008 | 20.000 |  | 20.000 |  | -środki własne |
| 5 | Adaptacja budynku szkoły na świetlicę wiejską w Kotowicach | 010-01036 Urząd Miejski | 2007-2009 | 1.222.936 | 22.936 | 100.000 | 1.100.000 | -środki własne -EFRROW 500.000 -środki własne 600.000 |
| 6 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601 F (ul.Słowackiego ) , pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego | 600-60014 Powiat Zielonogórski | 2008 | 30.000 |  | 30.000 |  | -środki własne |
| 7 | Budowa parkingu przy przedszkolu na ul.Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim (dokumentacja projektowa) | 600-60016 Urząd Miejski | 2008 | 3.100 |  | 3.100 |  | -środki własne |
| 8 | Budowa podjazdu na placu przy Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim ( dokumentacja projektowa ) | 600-60016 | 2008 | 5.124 |  | 5.124 |  | -środki własne |
| 9 | Budowa nawierzchni dróg lokalnych łączących drogi – krajową 27, wojewódzką – 289 i powiatową 1140 F w Nowogrodzie Bobrzańskim I etap | 600-60016 Urząd Miejski | 2007-2008 | 760.000 | 10.000 | 750.000 |  | Kredyt bankowy-500.415 środki własne-249.585 |
| 10 | Budowa dróg gminnych dla obszaru ul.Myśliwska, Bukowa, Dębowa, Świerkowa, Akacjowa , Topolowa, Sosnowa, Winiary, Piaskowa, WojskaPolskiego,Drzewna (dokumentacja projektowa ) | 600-60016 Urząd Miejski | 2007-2008 | 73.000 | 9.000 | 64.000 |  | -środki własne |
| 11 | Modernizacja drogi gminnej w Drągowinie | 600-60016 Urząd Miejski | 2008 | 280.000 |  | 280.000 |  | -środki własne |
| 12 | Przebudowa mostu w Krzywej | 600-60016 Urząd Miejski | 2007-2008 | 212.688 | 12.688 | 200.000 |  | -środki własne |
| 13 | Wykup gruntów na powiększenie działek | 700-70005 Urząd Miejski | 2008 | 50.000 |  | 50.000 |  | -środki własne |
| 14 | Budowa pomieszczeń gospodarczych przy ul.Lipowej w Nowogrodzie Bobrzańskim I etap | 700-70005 Urząd Miejski | 2007-2008 | 158.476 | 8.476 | 150.000 |  | -środki własne |
| 15 | Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego I etap | 750-75023 Urząd Miejski | 2008 | 270.000 |  | 270.000 |  | -pożyczka preferencyjna-187.000 środki własne – 83.000 |
| 16 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim | 750-75023 Urząd Miejski | 2008 | 46.500 |  | 46.500 |  | -środki własne |
| 17 | Budowa remizy strażackiej w Nowogrodzie Bobrzańskim ( projekt budowlany ) | 754-75412 Urząd Miejski | 2007-2008 | 71.100 | 1.100 | 70.000 |  | -środki własne |
| 18 | Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej | 754-75416 Urząd Miejski | 2008 | 3.500 |  | 3.500 |  | -środki własne |
| 19 | Zakup kojca dla psów | 754-75416 Urząd Miejski | 2008 | 4.000 |  | 4.000 |  | -środki własne |
| 20 | Rozbudowa sieci c.o. w Szkole Podstawowej w Drągowinie | 801-80101 Szkoła Podstawowa w Drągowinie | 2008 | 6.500 |  | 6.500 |  | -środki własne -środki własne |
| 21 | Monitoring na terenie Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 801-80101 Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie Bobrzańskim | 2008 | 20.000 |  | 20.000 |  | -środki własne |
| 22 | Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 801-80101 Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie Bobrzańskim | 2008 | 10.000 |  | 10.000 |  | -środki własne |
| 23 | Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej w Przedszkolu przy ul.Szkolnej w Nowogrodzie Bobrzańskim ( dokumentacja projektowa ) | 801-80104 Urząd Miejski | 2008 | 11.000 |  | 11.000 |  | -środki własne |
| 24 | Urządzenie placu zabaw w m.Cieszów | 851-85154 | 2008 | 6.000 |  | 6.000 |  | -środki własne |
| 25 | Budowa wodociągu i kanalizacji – obszar ul. Zielonogórskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 900-90001 Urząd Miejski | 2007-2008 | 306.000 | 6.000 | 300.000 |  | -pożyczka preferencyjna – 212.000 -środki własne- 88.000 |
| 26 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowogrodzie Bobrzańskim- II etap | 900-90001 Urząd Miejski | 2008 | 631.098 | 21.098 | 610.000 |  | -środki własne- 110.000 -kredyt kbankowy – 500.000 |
| 27 | Budowa sieci wodociągowej przy ul.Pocztowej w Nowogrodzie Bobrzańskim ( projekt budowlany ) | 900-90001 Urząd Miejski | 2008 | 22.620 | 3.100 | 19.520 |  | -środki własne |
| 28 | Rozbudowa oświetleń miasto i wieś | 900-90015 Urząd Miejski | 2007-2008 | 281.811,50 | 31.036,50 | 250.775 |  | -środki własne |
| 29 | Budowa zbiornika bezodpływowego w m.Pierzwin ( dotacja celowa ) | 900-90017 MG ZGKiM | 2008 | 9.000 |  | 9.000 |  | -środki własne |
| 30 | Termomodernizacja Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim | 921-92109 Urząd Miejski | 2006-2008 | 360.500 | 10.500 | 350.000 |  | -pożyczka preferencyjna-207.000 -środki własne-93.000 -dotacja celowa PFOSiGW-50.000 |
| 31 | Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych na stadionie przy ul.Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 926-92601 Urząd Miejski | 2008 | 30.000 |  | 30.000 |  | -środki własne |
| 32 | Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nowogrodzie Bobrzańskim I etap | 926-92601 Urząd Miejski | 2007-2009 | 4.099.308 | 99.308 | 200.000 | 3.800.000 | -środki własne Dotacja rozwojowa-2.850.000 -środki własne- 950.000 |
| 33 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 926-92601 Urząd Miejski | 2007-2008 | 403.494 | 15.494 | 388.000 |  | -środki własne |
| 34 | Budowa budynku gospodarczego i szatni w m.Kotowice ( dokończenie ) | 926-92601 Urząd Miejski | 2005-2008 | 22.723,84 | 11.223,84 | 11.500 |  | -środki własne |
| 35 | Wykonanie przyłącza energetycznego przy boisku w m.Pierzwin | 926-92601 Urząd Miejski | 2007-2008 | 23.339,68 | 2.839,68 | 20.500 |  | -środki własne |
| 36 | Doposażenie placu zabaw w : Bogaczowie | 926-92695 Urząd Miejski | 2008 | 6330 |  | 6.330 |  | -środki własne |
| 37 | Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw w m.Łagoda ( projekt budowlany ) | 926-92695 | 2007-2008 | 3.878,80 | 1.878,80 | 2.000 |  |  |
| 38 | Budowa ogrodzenia placu zabaw (działka Nr 1706/11 ) przy ul.Gen.Waltera w Nowogrodzie Bobrzańskim | 926-92695 Urząd Miejski | 2008 | 18.000 |  | 18.000 |  | -środki własne |
| 39 | REZERWA INWESTYCYJNA | 758-75818 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | -środki własne |
|  | Razem |  |  |  |  | 4.691.449 |  |  |