Załącznik nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2007 ROK .

| DZIAŁ | Rozdział | NAZWA ZADANIA | Plan po zmianach | Wykonanie | OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | OGÓŁEM | 5.607.957,00 | 5.462.227,63 |  |
| 010 |  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 279.550,00 | 273.038,44 |  |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 56.500,00 | 51.500,00 |  |
|  |  | 1).Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogaczowie | 1.500,00 | 1.500,00 | Wykonano mapę do celów projektowych. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2008 roku. |
|  |  | 2).Budowa kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego dla wsi Niwiska, Pierzwin, Kamionka | 55.000,00 | 50.000,00 | Zadanie o bardzo rozległym zakresie rzeczowym; została wykonana mapa do celów projektowych. W budżecie 2008r.zaplanowano środki na opracowanie projektu budowlanego wraz z częścią kosztorysową. Inwestycja przygotowana jest do współfinansowania z funduszy strukturalnych UE. |
|  | 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 223.050,00 | 221.538,44 |  |
|  |  | 1).Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska sportowego i placu zabaw w Przybymierzu | 139.750,00 | 139.310,44 | Dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej, tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Wybudowano toalety, zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, boisko sportowe do piłki nożnej z wyposażeniem, urządzono plac zabaw, zagospodarowano teren zielenią. Całkowity koszt zadania 456.187 zł sfinansowano z kredytu bankowego w wys. 300.000 zł. I środków własnych-156.187 zł. Otrzymano refundację ze środków EFOiGR „SG” w ramach SPO – Restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w wys. 130.413 zł. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2).Budowa świetlicy wiejskiej w Białowicach 3).Modernizacja świetlic wiejskich w : - w Wysokiej - w Kotowicach | 33.700,00 26.600,00 23.000,00 | 32.696,00 26.596,00 22.936,00 | Wykonano dokumentację budowlaną dla budowy i modernizacji świetlic wiejskich. Inwestycje przewidywane są do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 – działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Mając na uwadze ograniczoną pulę środków PROW na ten cel – w budżecie gminy na 2008r.przewidziano do realizacji modernizację świetlicy wiejskiej w Kotowicach. Jednocześnie czynione będą starania o pozyskanie środków unijnych na pozostałe zadania. Sfinansowano ze środków własnych |
| 600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.027.600,00 | 999.955,91 |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 785.000,00 | 781.620,20 |  |
|  |  | 1).Modernizacja drogi gminnej w Kamionce | 30.000,00 | 28.500,00 | Wykonano jednowarstwową nawierzchnię bitumiczną gr.5 cm o powierzchni 493 m2. Sfinansowano ze środków własnych. |
|  |  | 2).Budowa dróg i obszaru ulic: Żymierskiego, Szkolna i przyległe w Nowogrodzie Bobrzańskim | 675.000,00 | 674.576,05 | Wykonano nawierzchnię bitumiczną dróg gminnych na podbudowie z kruszyw łamanych i chodniki z kostki brukowej betonowej: a).ul. Konopnickiej: droga 360 m2,chodnik-312 m2, wartość : 97.761,99 zł b).ul. Żymierskiego:droga-775 m2, chodnik-275 m2, wartość: 149.791,89 zł c).ul. Szkolna:droga-1227 m2 , chodnik-667 m2, wartość:322.683,05 zł d).ul.Prosta:droga-200 m2, chodnik-39 m2, wartość:46.121,10 zł e).ul. Grodzka:droga-278 m2,chodnik-91 m2, wartość:70.634,02 zł Łączny koszt zadania 686.992,05 zł, z tego wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji budowlanej w wys.12.416 zł poniesiono w 2006 roku. Sfinansowano z kredytu bankowego w kwocie 618.000 zł i ze środków własnych – 68.992,05 zł. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3).Budowa nawierzchni dróg lokalnych łączących drogi: krajową 27, wojewódzką 289 i powiatową 1140F w Nowogrodzie Bobrzańskim | 10.000,00 | 10.000,00 | Wykonano mapę do celów projektowych dla obszaru dróg o znaczeniu ponad gminnym, w obrębie których wybudowano w 2006r.sieć kanalizacyjną. Ze względu na bardzo wysokie przewidywane koszty, w budżecie 2008r.przewidziano realizację I etapu i zabezpieczono środki w wys. 450.000 zł. Początkowo inwestycja była planowana do realizacji przy udziale środków UE w ramach RPO dla woj. lubuskiego; jednak na podstawie uzyskanych informacji środki na infrastrukturę drogą będą przeznaczone na drogi o znaczeniu ponadregionalnym. |
|  |  | 4).Budowa dróg gminnych dla obszaru ul. Myśliwska, Bukowa, Dębowa, Świerkowa, Akacjowa, Topolowa, Sosnowa, Winiary, Piaskowa, Wojska Polskiego, Drzewna | 10.000,00 | 9.000,00 | Wykonano mapę do celów projektowych. W budżecie 2008 zaplanowano środki na opracowanie projektu budowlanego. Zadanie realizowane będzie etapami. |
|  |  | 5).Przebudowa mostu w Krzywej | 13.000,00 | 12.688,00 | Opracowano projekt budowlany przebudowy mostu wraz z organizację ruchu i częścią kosztową. Zadanie będzie realizowane w 2008 roku. |
|  |  | 6).Budowa parkingu przy ul. Ogrodowej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 28.000,00 | 27.879,05 | Wykonano nawierzchnię parkingu z płyt betonowych o pow.150 m2 oraz chodnik z kostki brukowej o pow.42 m2.Koszt inwestycji 29.664,05 zł . Sfinansowano ze środków własnych , w tym 1.785 zł z wydatków niewygasających z 2006 roku. |
|  |  | 7).Budowa chodnika przy ul. Krótkiej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 19.000,00 | 18.977,10 | Wykonano 96 m2 chodnika z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłucznia oraz 64 m2 obrzeży betonowych. Sfinansowano ze środków własnych. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 237.500,00 | 213.236,11 |  |
|  |  | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w : a).Urzutach b).Kamionce | 235.500,00 2.000,00 | 211.736,11 1.500,00 | Wykonano nawierzchnię z tłucznia. Zadanie sfinansowano ze środków własnych, otrzymano refundację ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Lubuskiego w wys. 45.000 zł. Wykonano przedmiar robót ,specyfikację techniczną. Wstrzymano dalszą realizację ze względu na planowaną budowę kanalizacji sanitarnej. |
|  | 60095 | Pozostała działalność | 5.100,00 | 5.099,60 |  |
|  |  | Zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Kotowice | 5.100,00 | 5.099,60 | Zamontowano wiatę przystankową o wymiarach 3,20 x 1,60 , konstrukcja metalowa , boczne ściany oszklone, dach z polireglanu. |
| 700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 14.500,00 | 8.476,00 |  |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14.500,00 | 8.476,00 |  |
|  |  | 1).Wykup gruntów na powiększenie działki | 6.000,00 |  | Nie doszło do zawarcia umowy z Agencją Mienia Wojskowego. Ze względu na zmiany organizacyjne na szczeblu zarządzającym, uzgodnienia wydłużają się. |
|  |  | 2).Budowa pomieszczeń gospodarczych przy ul. Lipowej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 8.500,00 | 8.476,00 | Wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację budowlaną , sfinansowano ze środków własnych. Zadanie przewidziane do realizacji w 2008 roku . |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 710 |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 85.150,00 | 84.658,58 |  |
|  | 71095 | Pozostała działalność | 85.150,00 | 84.658,58 |  |
|  |  | 1).Budowa domu przedpogrzebowego ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim. | 48.250,00 | 48.167,58 | Budynek wraz z infrastrukturą techniczną , wyposażeniem i częściowym zagospodarowaniem terenu, wykonano w 2006r. W 2007r. opłacono zobowiązania w kwocie 31.048,03 zł ( zgodnie z zawartą umową z wykonawcą). Ze względu na poprawienie funkcjonalności obiektu wykonano dodatkowe prace związane z dojazdem i zagospodarowaniem otoczenia na kwotę 17.119,55 zł . Sfinansowano ze środków własnych. |
|  |  | 2).Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim na : - dofinansowanie wykonania klimatyzacji w obiektach przedpogrzebowych -dofinansowanie wykonania nagłośnienia w obiektach przedpogrzebowych 3.Budowa ogrodzenia domu przedpogrzebowego ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim | 7.900,00 12.000,00 17.000,00 | 7.900 12.000,00 16.591,00 | Dotację celową wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w domach przedpogrzebowych przy ul. Piaskowej i ul. Kościuszki , zainstalowano wielofunkcyjne klimatyzatory naścienne ASV – 24 HR o parametrach: moc chłodzenia – 7,0 KW, moc grzania 7,9 KW , wydajność 200 m3 . W każdym Domu Przedpogrzebowym zainstalowano po 4 głośniki wewnętrzne, po 2 głośniki zewnętrzne, wzmacniacze , mikrofony z podstawką i bezprzewodowe, statywy z podstawką i ambonowe. 18.01.2008r.dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty – 2.163,93 zł wraz z odsetkami 2,31 zł. Wykonano ogrodzenie o długości 105 mb z siatki powlekanej na wysokości 1,5 m na cokole z obrzeży betonowych, słupkach stalowych - 55 szt. Zamontowano bramę wjazdową stalową dwuskrzydłową. .Sfinansowano ze środków własnych. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 150.200,00 | 135.977,28 |  |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 8.000,00 | 6.050,00 |  |
|  |  | Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem na potrzeby USC | 8.000,00 | 6.050,00 | Zakupiono zestaw komputerowy: komputer PC-BUSNESS M 5100, drukarkę OKI 6300 FB, Monitor LCD 17 , program Office 2003 Basic OEM na łączną kwotę 6.050 zł. Otrzymano dotację celową od Wojewody Lubuskiego w wys.8.000 zł; dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 1.950 zł. |
|  | 75023 | Urzędy gmin | 142.200,00 | 129.927,28 |  |
|  |  | 1).Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki do Urzędu | 15.900,00 | 14.920,00 | Dokonano wymiany zużytego sprzętu komputerowego w referacie planowania i finansów oraz na stanowiskach do spraw obrotu nieruchomościami i zastępcy burmistrza. Dokonano wymiany wyeksploatowanej kserokopiarki CANON NP. G 210 (rok produkcji 1997) na kserokopiarkę KONICA MINOLTA 7145, który wykorzystywana jest na potrzeby pracowników do spraw budownictwa, oświaty i podatków. |
|  |  | 2).Wykonanie zasilania rezerwowego do budynku Urzędu Miejskiego | 1.300,00 | 1.300,00 | Wykonano projekt budowlany zasilania rezerwowego, który zostanie wykorzystany przy planowanej przebudowie budynku Urzędu – I etap w 2008 roku. |
|  |  | 3).Zakup licencji i oprogramowania: a/. elektroniczny obieg dokumentów b/. ewidencja ludności c/. ”Pakiet dla Administracji” | 51.000,00 | 48.707,28 | W związku z koniecznością wprowadzenia od 1.05.2008r.elektronicznego obiegu dokumentów dokonano zakupu licencji na użytkowanie oprogramowania ‘PROTON’ , który pozwala na korzystanie z programu na dowolnej liczbie stanowisk; wydatkowano kwotę 12.078 zł. Dokonano wymiany oprogramowania systemu ewidencji ludności i systemu rejestracji Stanu Cywilnego, które wzajemnie ze sobą współpracują. Poprzednie użytkowane oprogramowania nie nadawały się do dalszej eksploatacji. Koszt zakupu – 2.379 zł. Zakupiono oprogramowanie ‘PAKIET dla Administracji” za kwotę 34.250,28 zł, który obejmuje 10 podsystemów dla 14 stanowisk pracy. Dotychczasowe oprogramowanie nie może być wykorzystywane, gdyż ze względów technicznych jego aktualizacja do zmieniających się przepisów prawnych jest niemożliwa. Wydatkowanie kwoty niższej od zaplanowanej wyniknęło z uzyskanych rabatów przed podpisaniem umów. Sfinansowano ze środków własnych |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4).zakup samochodu dostawczego | 74.000,00 | 65.000,00 | Zakupiono samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER T 5, rok produkcji 2005 z 9 miejscami siedzącymi, który jest niezbędny m.in. do dowozu uczniów do szkół, gimnazjum i przedszkola z miejscowości, z których dojazd zorganizowanym transportem jest niemożliwy. Samochód będzie wykorzystywany również dla potrzeb Urzędu , Rady Miejskiej i na wynajem jednostkom organizacyjnym Gminy. Sfinansowano ze środków własnych. |
| 754 |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 5.700,00 | 5.700,00 |  |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 5.700,00 | 5.700,00 |  |
|  |  | 1).Budowa remizy strażackiej | 1.100,00 | 1.100,00 | Wykonano mapę do celów projektowych .W budżecie na 2008r. zaplanowano środki na projekt budowlany. |
|  |  | 2).Zakup motopompy NIAGARA | 4.600,00 | 4.600,00 | Zakupiono motopompę pływającą M 4/2 ‘NIAGARA’ z przeznaczeniem dla OSP Nowogród Bobrzański do akcji gaśniczych i ratunkowych m.in. przeciwpowodziowych i wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń |
| 758 |  | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2.240,00 | 2.240,00 |  |
|  | 75810 | Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2.240,00 | 2.240,00 |  |
|  |  | Podwyższenie udziałów członkowskich w Banku Spółdzielczym Żagań | 2.240,00 | 2.240,00 | Na podstawie Uchwały Nr 01/06 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego została podwyższona wartość 1 udziału ze 144 zł na 200 zł. Gmina od 1992r.jest udziałowcem Banku i posiada 40 udziałów. |
| 801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1.825.360,00 | 1.813.005,40 |  |
|  | 80104 | Przedszkola | 897.300,00 | 885.005,11 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termomodernizacja-docieplenie i elewacja budynków Przedszkoli: 1).przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim 2).przy ul. Szkolnej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 492.300,00 405.000,00 | 480.322,76 404.682,35 | Dobudowano 4 spadową konstrukcję dachu o pow. 1026 m2 , którą pokryto dachówką zakładkową, ocieplono strop wełną mineralną (780 m2 ), ściany styropianem ( 757 m2 ), położono nowe tynki mineralne (757 m2 ), które pomalowano farbami silikatowymi , przebudowano przyłącze energetyczne , wymieniono rynny i rury spustowe, wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Koszt zadania 489.565,35 zł został sfinansowany ze środków własnych w wys. 164.722,76 zł, ( z tego 6.900 zł w 2006r.) oraz pożyczki preferencyjnej w wys.315.600 zł. Ocieplono stropodach wełną mineralną na pow. 570 m2 , pokryto dach dwuwarstwową papą termozgrzewalną, ocieplono 918 m2ścian styropianem , położono i pomalowano tynki mineralne, wyłożono płytkami gresowymi schody , tarasy , rampę o pow.154 m2; dokonano wymiany stolarki okiennej PCV – 23 szt. oraz wymieniono rynny i rury spustowe. Całkowity koszt zadania 416.427,64 zł. Sfinansowano ze środków własnych w wysokości 135.427,64 zł. ( z tego 10.000 w 2006r. ) oraz pożyczki preferencyjnej w wysokości 281.000 zł. |
|  | 80110 | Gimnazja | 908.200,00 | 908.140,29 |  |
|  |  | Termomodernizacja-docieplenie i elewacja budynku Gimnazjum | 908.200,00 | 908.140,29 | Położono nowe łaty i dachówkę karpiową na powierzchni 856 m2, ocieplono stropodach wełną mineralną (999 m2 ), dwuwarstwowo pokryto dach papą termozgrzewalną ( 999 m2 ) , ocieplono ściany styropianem ( 1709 m2 ) oraz położono i pomalowano tynki, wymieniono instalację odgromową, stolarkę drzwiową ( 5 szt. ) , stolarkę okienną (68 szt.), rury spustowe ( 100 mb ) , rynny ( 323 mb ).Koszt zadania 928.010,38 .Sfinansowano ze środków własnych w wysokości 276.010,38 zł . ( z tego w 2006r. – 14.800 zł ) i 652.000 z pożyczki preferencyjnej . |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 19.860,00 | 19.860,00 |  |
|  |  |  | 19.860,00 | 19.860,00 | Zakupiono i wyposażono w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny ( aparat do krioterapii ,interdynamic, aplikator laserowy ,aparat SONAR PLUS ) salę rehabilitacyjną przy Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim. Z zabiegów korzystają uczniowie szkół oraz mieszkańcy Gminy na podstawie skierowań od lekarzy specjalistów. Otrzymano częściową refundację w wys.13.312,55 zł ze środków PFRON. Wykonano 10.534 zabiegów. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 851 |  | OCHRONA ZDROWIA | 10.300,00 | 10.248,00 |  |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10.300,00 | 10.248,00 |  |
|  |  | Doposażenie placów zabaw w m. Wysoka i Podgórzyce | 10.300,00 | 10.248,00 | W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz mając na uwadze tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu , doposażono place zabaw w wieloelementowy sprzęt sportowo-rekreacyjny. |
| 900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.681.597,00 | 1.659.617,51 |  |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.227.217,00 | 1.211.411,02 |  |
|  |  | 1).Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słowackiego , Wąska , Majowa w Nowogrodzie Bobrzańskim. | 549.200,00 | 535.859,86 | Wykonano rurociąg PCV  160 mm – 149 mb,  200mm-637 mm, studnie z kręgów betonowych  1000mm- 7 kpl.,  1200 mm – 16 kpl., studzienki rewizyjne typu WAVIN  315 mm – 26 kpl. Koszt zadania 536.569,94 zł ( w tym 710,08 zł odsetki od pożyczki za okres realizacji zadania ).Sfinansowano ze środków własnych w wys. 132.569,94 zł , pożyczki preferencyjnej – 303.000 zł i dotacji z WFOSiGW – 101.000,00 zł. |
|  |  | 2).Rozwiązanie problemu gospodarki ściekami w Nowogrodzie Bobrzańskim. ( budowa kanalizacji sanitarnej ) | 450.050,00 83.367,00 | 450.049,65 83.272,75 | Wydatki objęte projektem ZPORR , działanie 3.2 Obszary wiejskie podległe restrukturyzacji. Wydatki nie objęte projektem ZPORR. Wykonano rurociąg PCV  160 mm – 663 mb , rurociąg PCV  200 mm – 2787 mb. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych  1200 mm – 127 kpl. Studzienki rewizyjne WAVIN  315 mm – 110 kpl. Całkowity koszt zadania 688.645,35 zł. Otrzymano refundację z EFRR w wys.480.516,57 zł i z budżetu państwa w wys.64.068,87 zł. ( w tym w 2006r. – 19.063,91 zł ). Udział środków własnych w kosztach – 144.059,91 zł. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3).Budowa wodociągu i kanalizacji - obszar ul. Zielonogórskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 7.500,00 | 6.000,00 | Wykonano mapę do celów projektowych. W budżecie na 2008r.zabezpieczono środki na projekt budowlany i I etap prac w wys.300.000 zl. |
|  |  | 4).Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Świerkowa w Nowogrodzie Bobrzańskim. | 10.000,00 | 9.666,66 | Wykonano rurociąg PE  32 mm – 32 mb , studnie rewizyjne z kręgów betonowych  1200 mm z włazem typu ciężkiego. Sfinansowano ze środków własnych. |
|  |  | 5).Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Pocztowa w Nowogrodzie Bobrzańskim | 3.100 ,00 | 3.100,00 | Wykonano mapę do celów projektowych. Realizacja zadania w 2008r.uzależniona będzie od wielkości nakładów i możliwości finansowych. |
|  |  | 6).Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – etap I w Nowogrodzie Bobrzańskim | 124.000,00 | 123.462,10 | W I etapie wykonano odwierty studni z filtrami i obudową oraz dokumentację hydrologiczną. Zainstalowano zespół prądotwórczy typu HE- P55 E 1 o mocy 55 kw z obudową wyciszającą oraz układem samoczynnego załączania rezerwy typu HE – SZR:S. |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 445.380,00 | 439.206,49 |  |
|  |  | Rozbudowa oświetleń ulicznych ( miasto i wieś ) | 445.380 | 439.206,49 | Zakończono rozbudowę oświetlenia drogowego w m. Wysoka, Drągowina, Bogaczów, Niwiskach, Krzywej, w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Leśna ,Os. Zatorze, Tama Kolejowa, ul.Słoneczna , ul.Zacisze , ul.Myśliwska i Łąkowa ) oraz placu przy Gimnazjum. Wykonano 76 nowych punktów świetlnych. Opracowano projekty budowlane rozbudowy oświetleń w Nowogrodzie Bobrzańskim dla ulic: Winiary, Piaskowa, Zielonogórska, Reja, Spokojna, Wiejska, 9 Maja, obszar ul. Gen.Waltera oraz mapy do celów projektowych dla oświetlenia w Sterkowie . Wydatki sfinansowano ze środków własnych. |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 9.000,00 | 9.000,00 |  |
|  |  | Budowa przyłącza wodociągowego do stadionu przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 9.000,00 | 9.000,00 | Wykonano rurociąg PEHD  32 mm – 104 mb , studnię wodomierzową z kręgów betonowych z zaworami i wodomierzem. Sfinansowano ze środków własnych. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 360.360,00 | 357.814,03 |  |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby | 355.000,00 | 352.460,67 |  |
|  |  | 1).Modernizacja Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim | 347.000,00 | 345.980,67 | Dobudowano część kuchenną z zapleczem sanitarnym o pow. użytkowej 65,5 m2 , którą wyposażono w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, wentylacyjną , przebudowano salę kinową na wielofunkcyjną. Kuchnię i zaplecze wyposażono w sprzęt o wartości 62.270,96 zł. Przy budynku wykonano chodnik z kostki brukowej o pow.16 m2 . Koszt zadania 365.590,67 zł . Sfinansowano ze środków własnych w wys.45.590,67 zł ( z tego w 2005r. – 19.610 zł ) i kredytu bankowego w wys.320.000 zł. |
|  |  | 2).Wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Kaczenicach | 8.000,00 | 6.480,00 | Zainstalowano kocioł stalowy typu Zębiec o mocy 23 KW , pompę c.o. typu 25 por 40 kpl.1, sterownik pieca i dmuchawę. Sfinansowano ze środków własnych. |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 5.360,00 | 5.353,36 |  |
|  |  | Zakup i montaż placu zabaw we wsi Białowice | 5.360,00 | 5.353,36 | Doposażono plac zabaw w sprzęt służący dzieciom do prezentacji plenerowych występów i pokazów . |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 926 |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 115.400,00 | 111.496,48 |  |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 109.500,00 | 106.933,68 |  |
|  |  | 1).Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 15.500,00 | 15.494,00 | Wykonano projekt budowlany i złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Ministra Sportu; dofinansowania nie otrzymano i zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2008r. |
|  |  | 2).Budowa budynku gospodarczego na boisku w Kotowicach | 5.000,00 | 2.600,00 | Wykonano rurociąg PE  32mm – 46 mb , zamontowano wodomierz skrzydełkowy  20 mm i zawór czerpakowy  15 mm . Nie wykonano przyłącza energetycznego z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z ENEA Operator Sp. z o .o . |
|  |  | 3).Dokumentacja projektowa budowy sali widowiskowo – sportowej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 86.000,00 | 86.000,00 | W 2006r.wykonano badania podłoża gruntu , w 2007r. wykonano mapę do celów projektowych i zlecono opracowanie projektu budowlanego. Zleceniobiorca nie wywiązał się z umowy – przedłożył projekt niezupełny, bez części kosztowej. Środki w wys.85.024,00 zł zabezpieczono na subkoncie wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej. |
|  |  | 4).Wykonanie przyłącza energetycznego do boiska w Pierzwinie. | 3.000,00 | 2.839,68 | Wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt budowlany , opłacono I ratę opłaty przyłączeniowej .Włączenie zadania do realizacji nastąpi po otrzymaniu części kosztowej. |
|  | 92695 | Pozostała działalność | 5.900,00 | 4.562,80 |  |
|  |  | 1).Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw w m. Łagoda | 3.200,00 | 1.878,80 | Wykonano mapę do celów projektowych oraz zapłacono I ratę opłaty przyłączeniowej. Przewidywane jest włączenie zadania do realizacji w II półroczu 2008 roku. |
|  |  | 2).Doposażenie placu zabaw w m. Wysoka | 2.700,00 | 2.684,00 | Ze środków będących w dyspozycji samorządu doposażono plac zabaw w sprzęt sportowy. |
| 758 |  | ROŻNE ROZLICZENIA | 50.000,00 |  |  |
|  | 75818 | Rezerwy celowe i ogólne | 50.000,00 |  |  |
|  |  | Rezerwa inwestycyjna | 50.000,00 |  | Nie wystąpiły konieczne przesłanki do wykorzystania rezerwy ; wszystkie zwiększenia wydatków majątkowych znalazły odzwierciedlenie w uchwałach Rady Miejskiej. |